⚡ QuickPage

(퀵페이지)

단기 마케팅·운영용 초간편 랜딩 빌더

10분 안에 배포하는 이벤트 페이지 — MVP 사업화 기획안

2026년 6월

# 1. 제품 개요

## 핵심 컨셉

개발자 없이, 디자인 툴을 다룰 줄 몰라도 배너와 문구만 입력하면 템플릿에 맞춰 반응형 이벤트 랜딩 페이지가 생성되는 툴입니다. 이벤트·모집·공지처럼 '휘발성이 강한' 콘텐츠를 빠르게, 자주 만들어야 하는 고객을 위해 설계합니다.

## 타겟 고객

- 마케터, 운영 담당자 (이벤트 기획·집행)

- 소상공인, 학원 강사 (수강생 모집 공지)

- 스타트업 운영자 (빠른 랜딩 테스트)

- 개발 지식이 조금 있는 파워유저 (코드 커스텀 니즈)

## 핵심 차별화

| 구분 | 기존 경쟁 툴 | 퀵페이지 |
| --- | --- | --- |
| 포커스 | 다목적 (블로그, 포트폴리오, 쇼핑몰 등) | 단기 이벤트 페이지 전용 |
| 속도 | 학습 필요, 설정 복잡 | 템플릿 선택 → 10분 배포 |
| 페이지 성능 | 무거운 JS 번들 | CDN 최적화 정적 페이지 |
| 커스텀 | 플랜 잠금 또는 없음 | HTML/CSS/JS 직접 수정 가능 |
| 가격 | 월 $12~$30+ | 월 9,900원 (Pro 기준) |

# 2. 기술 아키텍처

외주 업무와 병행해야 하므로 '관리 포인트 제로' 구조를 원칙으로 합니다.

## 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | SSG로 초경량 정적 페이지 출력, 개발 생산성 높음 |
| Backend / DB | Supabase | 서버 관리 불필요한 BaaS, PostgreSQL 기반 |
| Hosting | Vercel | 코드 푸시 즉시 배포, 무료 플랜으로 시작 가능 |
| CDN / 도메인 | Cloudflare | 무료 CDN + 빠른 응답 속도, DDoS 방어 |

## 데이터 흐름

- 사용자가 템플릿 선택

- 배너 이미지 URL·제목·날짜·신청 버튼 텍스트 입력

- JSON 형태로 Supabase DB에 저장

- 단 하나의 Next.js 레이아웃 컴포넌트가 JSON을 읽어 렌더링

- Vercel CDN 엣지 배포 → 고유 URL 발급

## MVP 단계 설계 원칙

- 1단계: DB 연동 없이 로컬 JSON 파일 바꿔치기로 동작 검증

- 2단계: Supabase 연동, 사용자 인증(Auth) 추가

- 3단계: WYSIWYG 또는 폼 기반 편집 UI 제공

→ 각 단계마다 '작동하는 URL'이 존재해야 합니다. 고객 반응 없는 완성은 없습니다.

# 3. 단계별 실행 로드맵

## 1단계 — 프로토타입 (D+0 ~ D+14, 주말 2회)

목표: 작동하는 URL 1개. DB 연동 전, JSON 파일만 바꾸면 페이지가 바뀌는 것 확인.

- Next.js 프로젝트 초기화 + Vercel 무료 배포 연결

- 이벤트 템플릿 1개 완성 (배너 + 제목 + 날짜 + 신청 CTA 버튼)

- data.json 바꿔치기로 내용 변경 확인

- 모바일 반응형 검수

- 외주 고객 1명에게 링크 공유 → 반응 확인

## 2단계 — 가설 검증 (D+15 ~ D+45)

목표: 실사용 케이스 3건. 고객은 '비용 절감'과 '속도'에 반응합니다.

- 기존 외주 고객·지인 3~5명에게 무료 제작 제안

"다음 이벤트 페이지를 이 툴로 10분 만에 만들어 드릴게요. 대신 테스트 피드백 주세요."

- 실사용 피드백 → 수정 반복

- 페이지 로딩 속도·전환율 데이터 수집

- Supabase 연동 시작, 기본 사용자 인증(Auth) 구현

## 3단계 — 서비스화 (D+46 ~ D+90)

목표: 유료 고객 10명. 검증된 가설 위에 서비스를 얹습니다.

- 회원가입 / 로그인 / 대시보드 UI 완성

- 템플릿 3~5종 추가 (이벤트·모집·공지·세일·오픈 예정)

- 사용자 직접 편집 UI (폼 기반 또는 인라인 편집)

- 커스텀 도메인 연결 기능 (Pro 이상)

- 베타 유료화 시작 — 월 9,900원 Pro 플랜

# 4. 수익 모델

## 요금제 구조

| 플랜 | 가격 | 주요 기능 | 타겟 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | ₩0 / 월 | 페이지 1개, 퀵페이지 워터마크 | 바이럴 유입·가설 검증 |
| Pro | ₩9,900 / 월 | 페이지 10개, 커스텀 도메인, HTML/CSS 수정, 분석 대시보드 | 마케터·운영 담당자 (핵심 수익원) |
| Business | ₩29,000 / 월 | 무제한 페이지, 팀 계정, 화이트라벨, 우선 지원 | 스타트업·에이전시 |

## 워터마크 바이럴 전략

Free 플랜 페이지 하단에 '퀵페이지로 만들었습니다 →' 링크를 삽입합니다. 고객이 이벤트 참가자에게 페이지를 배포할 때마다 자동 노출되어 광고비 없이 신규 유입이 발생하는 구조입니다.

## 수익 시뮬레이션 (3개월 후)

| 항목 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 총 가입자 | 100명 | Free 포함 |
| 유료 전환율 | 10% | 10명 |
| Pro 구독 | 8명 × ₩9,900 | ₩79,200 / 월 |
| Business 구독 | 2명 × ₩29,000 | ₩58,000 / 월 |
| 월 MRR 합계 | 약 ₩137,200 | 외주 병행 구조에서 충분한 검증 지표 |

# 5. 리스크 및 대응 전략

| 리스크 | 수준 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 글로벌 경쟁사 진입 (Carrd, Softr 등) | 높음 | 한국 마케터 특화 UX + 한국어 템플릿 우선 제공. 글로벌 툴은 로컬 감성이 약함. |
| 유료 전환율 저조 | 높음 | 워터마크 바이럴 → 노출 → 전환 루프 설계. 월 9,900원 낮은 가격 장벽. |
| 외주 병행 시 개발 시간 부족 | 중간 | 1단계는 JSON만. 관리 포인트 최소화 원칙 유지. 주말 집중 작업. |
| 커스텀 도메인 등 기술 지원 문의 증가 | 중간 | Vercel 서브도메인 기본 제공. 커스텀 도메인은 Pro 이상에만 열어 문의 최소화. |
| 서비스 중단 시 고객 데이터 손실 우려 | 낮음 | Supabase 자동 백업. 고객에게 HTML 내보내기 기능 제공 예정. |

# 6. 목표 KPI (3개월)

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 총 가입자 수 | 100명 | Supabase Auth 사용자 수 |
| 유료 전환 고객 | 10명 | 구독 결제 완료 수 |
| MRR | ~₩100,000 | 월 반복 수익 합계 |
| 생성된 페이지 수 | 300개 이상 | DB 페이지 레코드 수 |
| 워터마크 유입 클릭 | 500회 이상 | Cloudflare Analytics |
| 평균 페이지 생성 시간 | 10분 이하 | 사용자 인터뷰 기반 |

# 7. 즉시 실행 액션 (이번 주말)

아래 4가지만 완료하면 1단계가 끝납니다.

- Next.js 프로젝트 초기화 + Vercel 무료 계정 연결

- 이벤트 템플릿 1개 HTML 완성 (배너·제목·날짜·신청 버튼)

- data.json 파일을 바꾸면 페이지 내용이 바뀌는 것 확인

- 외주 고객 1명에게 링크 보내서 반응 확인

"고객 반응 없는 완성은 없다."

작동하는 URL 하나가 기획서 100장보다 낫습니다.